| Pressemitteilung Nr. 354 30.09.2026 | Magistrat der Stadt Eschborn |
| --- | --- |

Stadt Eschborn

Fortschritt der Regionaltangente – 28.09. bis 04.10.2026

In der Woche vom 21. bis zum 27. September 2026 werden die Arbeiten für den Bau der Regionaltangente West auf dem Gebiet der Stadt Eschborn fortgesetzt. Dies umfasst folgende Maßnahmen:

- Einmessen der neu gegründeten Oberleitungsmasten und Montage der Messbolzen an der Bahn-Strecke 3611

- Herstellung der Tiefenentwässerung und FL-Trasse im Bereich Eschborn Ost

- Herstellung des Kanals im Bereich der Haltestelle Eschborn Süd

- Rückbau einer Parkfläche und Herstellung des Leitungsgrabens im Bereich der Wilhelm-Fay-Straße

- Herstellung der FL-Trasse und einer Arbeitsebene für die Rüttelstopfsäulen im Bereich Eschborn West

Es bestehen weiterhin Sperrungen für den Rad- und Fußverkehr in der Elisabethenstraße östlich der Haltestelle Eschborn Süd und in der Lorscher Straße. Die Wilhelm-Fay-Straße ist für Autos gesperrt.

Allgemeine Informationen zum Bauprojekt unter www.regionaltangente-west.de, spezifische Informationen zum Fortschritt in Eschborn auch unter www.eschborn.de/rtw.

Kontakt:

Stadtverwaltung Eschborn

Pressestelle

Telefon 06196 490-104

presse@eschborn.de

www.eschborn.de