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Barrierefreier Ausbau des Bahnhofs Hochheim geht weiter
Der barrierefreie Umbau des Bahnhofs Hochheim am Main wird in den kommenden Monaten fortgesetzt. Nach letzter Mitteilung der Projektleitung der Deutschen Bahn stehen für die noch ausstehenden Arbeiten zwei Sperrzeiten zur Verfügung: vom 16. Oktober bis 20. November 2026 sowie vom 23. Juli bis 17. September 2027.

Während der Sperrpause im Herbst 2026 sind insbesondere vorbereitende Arbeiten für den künftigen Aufzug am Mittelbahnsteig vorgesehen. Hierzu soll der erforderliche Verbau hergestellt und – soweit es der Bauablauf zulässt – bereits eingebracht werden. Die eigentlichen Arbeiten am Mittelbahnsteig sowie die Fertigstellung der Treppenanlage sollen anschließend während der Sperrpause im Sommer 2027 erfolgen.

Der Umbau ist Teil der umfassenden Modernisierung des Hochheimer Bahnhofs. Kern des Projekts ist die Herstellung eines barrierefreien Zugangs zu den Bahnsteigen. Hierfür entstehen zwei neue Aufzüge, die die Bahnsteige mit der bestehenden Personenunterführung verbinden. Am Mittelbahnsteig wird dafür auch die bestehende Treppenanlage versetzt. Darüber hinaus werden die Bahnsteige auf eine Höhe von 96 Zentimetern angepasst und unter anderem mit einem taktilen Wegeleitsystem sowie moderner Reisendeninformation ausgestattet.

Mit Abschluss der noch ausstehenden Arbeiten soll der Bahnhof insbesondere für mobilitätseingeschränkte Reisende sowie für Fahrgäste mit Kinderwagen oder Fahrrädern deutlich besser zugänglich sein.
  


