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Fortschritt der Regionaltangente – 20.07. bis 26.07.2026

In der Woche vom 20. bis zum 26. Juli 2026 werden die Arbeitsschritte der vergangenen Woche auf dem Gebiet der Stadt Eschborn fortgesetzt. Dies umfasst folgende Maßnahmen für die RTW-Trasse:
· Arbeiten für die Brücke über die Bahn-Strecke 3611 und Dammbau
· Herstellung der Tiefenentwässerung und der FL-Trasse im Bereich Eschborn Mitte
· Herstellung des Kanals im Bereich der Haltestelle Eschborn Süd
· Herstellung des Leitungsgrabens im Bereich der Wilhelm-Fay-Straße
· Herstellung der FL-Trasse im Bereich Eschborn West
Es bestehen weiterhin Sperrungen für den Rad- und Fußverkehr in der Elisabethenstraße östlich der Haltestelle Eschborn Süd und in der Lorscher Straße. Die Wilhelm-Fay-Straße ist für Autos gesperrt.

Allgemeine Informationen zum Bauprojekt unter www.regionaltangente-west.de, spezifische Informationen zum Fortschritt in Eschborn auch unter www.eschborn.de/rtw.
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