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Fortschritt der Regionaltangente – 12.10. bis 18.10.2026

In der Woche vom 12. bis zum 18. Oktober 2026 werden die Arbeiten für den Bau der Regionaltangente West auf dem Gebiet der Stadt Eschborn fortgesetzt. Dies umfasst folgende Maßnahmen:
· Herstellung der Tiefenentwässerung und der FL-Trasse im Bereich Eschborn Ost
· Herstellung des Kanals und der FL-Trasse im Bereich der Haltestelle Eschborn Süd
· Rückbau des Rigolenwasserkanals und der Schächte im Bereich der Telekom-Parkfläche in der Wilhelm-Fay-Straße 
· Herstellung der FL-Trasse im Bereich der Wilhelm-Fay-Straße 
· Rückverfüllung der FL-Trasse und Herstellung einer Arbeitsebene für die Rüttelstopfsäulen im Bereich Eschborn West
Es bestehen weiterhin Sperrungen für den Rad- und Fußverkehr in der Elisabethenstraße östlich der Haltestelle Eschborn Süd und in der Lorscher Straße. Die Wilhelm-Fay-Straße ist für Autos gesperrt.

Allgemeine Informationen zum Bauprojekt unter www.regionaltangente-west.de, spezifische Informationen zum Fortschritt in Eschborn auch unter www.eschborn.de/rtw.
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