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Planmäßiger Teilrückbau des Rathauses ab Anfang November

Im Rahmen des nächsten Bauabschnittes am Rathausplatz beginnen Anfang November die Rückbauarbeiten am alten Rathaus. Zunächst ist dabei der oberirdische Abriss eines Teils des verbliebenen Gebäudes geplant. Die Arbeiten sollen voraussichtlich neun Monate andauern und im Sommer 2027 abgeschlossen werden.

Mit dem Abriss macht Eschborn einen weiteren wichtigen Schritt für das Projekt am Rathausplatz. Zuvor wurde neben der Schadstoffsanierung des kompletten Rathauses auch die Entkernung der Gebäudeteile vorgenommen und der Abbruch des Parkdecks erfolgreich abgeschlossen. Ende Dezember 2026 sollen zudem die Arbeiten an der Trinkwasser- und Gasversorgung und des Straßenbaus an der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße / Unterortstraße / Paulstraße planmäßig beendet werden.

Die Stadt Eschborn teilt mit, dass zuletzt auch etwas Farbe auf die Baustelle gekommen ist: Kinderbilder vom Infostand der Stadt am Eschenfest sowie der Aktion „Paint & Win 2026“ schmücken die Bauzäune auf dem Rathausplatz. Während die Stadt auf den Bannern über das Projekt und den aktuellen Stand der Bauarbeiten informiert, präsentieren sich die örtlichen Gewerbetreibenden gut sichtbar für alle Eschbornerinnen und Eschborner.

Die Stadt Eschborn wird weiterhin regelmäßig über die kommenden Baufortschritte und Entscheidungen zu Stadthalle, Bücherei und Rathaus informieren. Weitere Formate zum Austausch und zur Information der Bürgerinnen und Bürger sind dafür bereits in Planung, wie die Stadt betont.
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