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Fortschritt der Regionaltangente – 05.10. bis 11.10.2026

In der Woche vom 05. bis zum 11. Oktober 2026 werden die Arbeiten für den Bau der Regionaltangente West auf dem Gebiet der Stadt Eschborn fortgesetzt. Dies umfasst folgende Maßnahmen:
· Herstellung der Tiefenentwässerung und der FL-Trasse im Bereich Eschborn Ost
· Herstellung des Kanals im Bereich der Haltestelle Eschborn Süd
· Rückbau des Asphalts und Rigolenwasserkanal im Bereich der Telekom-Parkfläche in der Wilhelm-Fay-Straße 
· Herstellung des Leitungsgrabens im Bereich der Wilhelm-Fay-Straße 
· Herstellung der FL-Trasse und einer Arbeitsebene für die Rüttelstopfsäulen im Bereich Eschborn West
Es bestehen weiterhin Sperrungen für den Rad- und Fußverkehr in der Elisabethenstraße östlich der Haltestelle Eschborn Süd und in der Lorscher Straße. Die Wilhelm-Fay-Straße ist für Autos gesperrt.

Allgemeine Informationen zum Bauprojekt unter www.regionaltangente-west.de, spezifische Informationen zum Fortschritt in Eschborn auch unter www.eschborn.de/rtw.
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