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Informationen aus dem Rathaus



Schifferstadt, den 13. Oktober 2026
[bookmark: _Hlk223422067][bookmark: _Hlk223420753]Zwischenstand: Fassadensanierung am Alten Rathaus

Voll im Zeitplan liegt das Bauamt der Stadtverwaltung bei der Sanierung der Westfassade des Alten Rathauses. Nachdem in der vergangenen Woche in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde die Farbvorschläge beschlossen wurden, wird im Laufe dieser Woche das Holz gestrichen. Ende November sollen die Arbeiten an der Westfassade abgeschlossen sein. 
Die Westfassade ist die Wetterseite des historischen Gebäudes und war dadurch in den vergangenen Jahren besonders stark Witterung und Feuchtigkeit ausgesetzt. Um das Alte Rathaus langfristig zu erhalten, müssen deshalb sowohl das Fachwerk als auch Teile des Mauerwerks saniert werden. Während der Arbeiten kann es rund um das Alte Rathaus zeitweise zu Lärm und Staub kommen.


Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt
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Stadtverwaltung Schifferstadt
Marktplatz 2  
67105 Schifferstadt

Telefon: 06235 44152
E-Mail: presse@schifferstadt.de
Website: www.schifferstadt.de
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