| 27.10.2026 | 426/2026 |
| --- | --- |

Stadtpark an den Wiesen: Annette Stadtbäumer zieht erste Bilanz

„So viele positive Rückmeldungen bekommt man selten“

Dülmen. Vier Wochen nach der Neu-Eröffnung des Stadtparks an den Wiesen zieht die Stadt Dülmen eine erste Bilanz: Projektleiterin Annette Stadtbäumer verrät im Interview, welche Rückmeldungen sie bislang erhalten hat und welche nachgelagerten Arbeiten noch anstehen.

Frage: Wie wird der Park bislang angenommen? Gibt es Nutzerzahlen – oder Rückmeldungen von Seiten der Bürgerinnen und Bürger? 
Annette Stadtbäumer: Statistiken führen wir nicht – das müssen wir aber auch gar nicht. Wer am Wochenende vor Ort ist, der sieht sofort, wie gut der Park ankommt. Gerade der neue, inklusive Spielplatz wird super angenommen. Das freut mich sehr, denn gerade der neue Spielbereich war allen Beteiligten besonders wichtig. Deshalb haben wir im Vorfeld ja auch Bürgerbeteiligungen durchgeführt. Aber nicht nur Eltern und Kinder sind im Park unterwegs. Ich bin auch von Spaziergängern und Anwohnern angesprochen worden: Die Rückmeldungen waren durchweg positiv. Das hat man selten bei derart großen Projekten.

Frage: Bei der Eröffnung haben sie erwähnt, dass noch kleinere Folgearbeiten anstehen. Welche sind das?

Annette Stadtbäumer: Zum Beispiel Pflanzarbeiten. Zur Eröffnung fehlten noch die Blumenzwiebeln in den Staudenbeeten. Die sind aber mittlerweile gesetzt. Außerdem bekommt der Park ja eine kleine Obstwiese: Apfel-, Pflaumen- und Kirschbäume werden in der kommenden Woche in der Baumschule ausgesucht und noch in diesem Jahr gepflanzt. Es gibt aber auch noch kleinere Korrekturen, die bei derartigen Projekten einfach nicht ausbleiben. So ist beispielsweise bei dem Drehkarussell ein Defekt aufgetreten. Der Garten- und Landschaftsbauer hat das Fundament bereits neu gegossen. In den kommenden Wochen muss der Beton noch aushärten. So lange bleibt das Gerät gesperrt.

Frage: Die geplante Bauzeit von fünfeinhalb Monaten wurde exakt eingehalten. Wie ist Ihnen dieses Kunststück gelungen?

Annette Stadtbäumer: (lacht) Das hat nichts mit Zauberei zu tun, sondern mit intensiver Planung und Vorarbeit. Wir hatten mit dem Planungsbüro Freese Landschaftsarchitekten und der Baufirma ML Gartenplus zwei sehr gute Partner an unserer Seite. Alle Beteiligten hatten Freude an diesem Projekt und haben schnell gemerkt: Was hier entsteht, wird richtig schön. Dieser Park wird den Menschen gefallen. Das war Ansporn und Bestätigung zugleich.

Bildzeile:

- Projektleiterin Annette Stadtbäumer zieht vier Wochen nach der Neueröffnung ein erstes, positives Fazit zum Stadtpark an den Wiesen. (Foto: Stadt Dülmen / Siemes)