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Fortschritt der Regionaltangente – 17.08. bis 23.08.2026

In der Woche vom 17. bis zum 23. August 2026 werden die Arbeiten für den Bau der Regionaltangente West auf dem Gebiet der Stadt Eschborn fortgesetzt. Dies umfasst folgende Maßnahmen:
· Aufstockung des Freileitungsmasts an der Bahn-Strecke 3611
· Herstellung der Tiefenentwässerung und der FL-Trasse im Bereich Eschborn Mitte
· Herstellung des Kanals im Bereich der Haltestelle Eschborn Süd
· Herstellung des Leitungsgrabens und Einbau eines provisorischen Parkplatzes im Bereich der Wilhelm-Fay-Straße 
· Herstellung der FL-Trasse im Bereich Eschborn West
Es bestehen weiterhin Sperrungen für den Rad- und Fußverkehr in der Elisabethenstraße östlich der Haltestelle Eschborn Süd und in der Lorscher Straße. Die Wilhelm-Fay-Straße ist für Autos gesperrt.

Allgemeine Informationen zum Bauprojekt unter www.regionaltangente-west.de, spezifische Informationen zum Fortschritt in Eschborn auch unter www.eschborn.de/rtw.
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