#### Pressemitteilung der Stadt Heidenau 	 04. August 2026

#### Nr. 061/2026

Bauverzögerungen bei der Kanalsanierung

Dresdner Straße/Haeckelstraße

Seit dem 27.07.2026 laufen die Baumaßnahmen zur Kanalsanierung am Knotenpunkt Dresdner Straße/Ringstraße/Haeckelstraße. Im 1. Bauabschnitt ist die Dresdner Straße aktuell für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Diese Sperrung einschließlich der zugehörigen Umleitungsführung mit der Ampelanlage an der Straßeneinmündung Bahnhofstraße/Ringstraße war ursprünglich bis einschließlich 10.08.2026 geplant. Aufgrund von nicht vorhersehbaren Zusatzarbeiten verlängert sich die Bauzeit und damit die Vollsperrung nunmehr bis einschließlich 14.08.2026. Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres am 17.08.2026 wird dann die Dresdner Straße aber wieder uneingeschränkt befahrbar sein.

Nachfolgend bleibt es im 2. Bauabschnitt bei der Vollsperrung des Vorplatzes an der Kreuzung Dresdner Straße/Ringstraße/Haeckelstraße. Von der Dresdner Straße aus kann nicht zur Haeckelstraße und/oder Ringstraße gefahren werden; ebenso in der Gegenrichtung. Diese Sperrung war ursprünglich bis zum 21.08.2026 geplant und verlängert sich nunmehr aus den oben dargestellten Gründen voraussichtlich bis zum 04.09.2026.

Für den Veranstaltungsbereich der Bäckerei Wünsche anlässlich der Heidenauer Musiknacht am 28.08.2026 wird die Bauzeitverlängerung keine weiteren Auswirkungen haben. Für das Veranstaltungswochenende wird der Kanalgraben provisorisch verschlossen und kann uneingeschränkt von den Besuchern der Veranstaltung genutzt werden. Die Sperrung des Platzes für den Fahrzeugverkehr bleibt hingegen bestehen und wäre auch für den Veranstaltungsbereich der Musiknacht zur Gewährleistung eines Zufahrtsschutzes erforderlich gewesen.

Die Fahrzeugführer und betroffenen Straßenanlieger werden um entsprechendes Verständnis gebeten.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Torsten Walther, Leiter des Rechts- und Ordnungsamtes der Stadt Heidenau, Tel. 03529/ 571 252

gez.

C. Oertel 
Bürgermeisterin