27. Oktober 2026

Aus den Ausschüssen

Bike+Ride-Ausbau am S-Bahnhof abgeschlossen – Gesamtprojekt rund 58 Prozent günstiger als geplant

Kriftel. Die Erneuerung und Erweiterung der Fahrradabstellanlagen am S-Bahnhof Kriftel ist abgeschlossen: Das Projekt wurde mit Gesamtkosten von 129.109 Euro realisiert und lag damit rund 58 Prozent unter der ursprünglichen Kostenschätzung. Den Löwenanteil der Kosten trägt dabei der Bund: Im Rahmen des Bundesförderprogramms „Bike+Ride-Offensive" wurde die Förderung mit Schlussbescheid der Projektträgerin Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) GmbH vom 21. Oktober 2025 auf 88.074 Euro festgesetzt.

Ausgangspunkt der Maßnahme war die in die Jahre gekommene Fahrradabstellanlage nordöstlich des S-Bahnhofs mit unzureichender Stellplatzanzahl. Im Zuge des Projekts wurden die Anlagen modernisiert, zusätzliche Fahrradstellplätze geschaffen, ein Akkuladeschrank installiert sowie eine gesicherte Fahrradsammelschließanlage errichtet.

Durch die Beibehaltung der vorhandenen Überdachungen konnten Eingriffe in den Baum- und Wurzelbestand vermieden werden, und der Standort der Sammelschließanlage wurde in Abstimmung mit der Deutschen Bahn aus Sicherheitsgründen verlegt. „Die Projektziele wurden dennoch vollständig erreicht“, so der Erste Beigeordnete Martin Mohr in den Ausschussitzungen dieser Woche. „Der S-Bahnhof Kriftel verfügt damit über ein deutlich verbessertes Angebot für Radfahrende. Die klimafreundliche Mobilität und Attraktivität des ÖPNV für Pendlerinnen und Pendler haben wir so gestärkt.“ Allerdings werde die neue Sammelschließanlage bislang noch nicht im gewünschten Umfang angenommen. Daher soll die Anlage künftig durch Informationen in Presse und Social Media bekannter gemacht werden.