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Presse-Information Nr. 203/2026	


Felix-Wankel-Straße bleibt wegen zusätzlicher Bauarbeiten bis 21. Dezember gesperrt 
Stadt Neckarsulm ordnet Entwässerung neu und verbessert Schutz vor Überflutungen  

Die neue Eisenbahnbrücke über die Felix-Wankel-Straße in Neckarsulm ist weitgehend fertiggestellt. Sobald die Deutsche Bahn die Brückenbauarbeiten beendet hat, muss die DB die Straßenfläche wiederherstellen. Die Stadt Neckarsulm nutzt die Straßenbauarbeiten, um den Straßenraum mit eigenen Bauleistungen anzupassen und die Hochwassersicherheit zu erhöhen. Wegen dieser zusätzlichen Bauarbeiten verlängert sich die Vollsperrung. Die Felix-Wankel-Straße bleibt voraussichtlich noch bis zum 21. Dezember voll gesperrt. Die geänderte Verkehrsführung sowie die entsprechenden Umleitungen im Straßen- und Linienbusverkehr bleiben so lange bestehen. Die provisorische Ampelanlage im Kreuzungsbereich bleibt weiter in Betrieb. 

Die zusätzlichen Bauleistungen beinhalten die Neuordnung der Entwässerung im Kreuzungsbereich, den Bau einer Starkregenableitung zum besseren Schutz der Feuerwache, die Verlegung einer Trinkwasserleitung und Anpassungen im Bereich der Straße für eine sichere Radverkehrsführung. 

Um den Überflutungsschutz bei Starkregen zu verbessern, wird am lokalen Tiefpunkt im Straßenraum ein zweiter Ableitungsweg eingebaut. Dieser lenkt den Starkregenstrom direkt in die nahe Sulmverdolung. Hinzu kommt eine weitere Starkregenableitung zum Schutz der Feuerwache. Diese Maßnahmen sind im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Starkregenvorsorge im Strang 1 „Kalben bis Feuerwehr“ vorgesehen und werden nun aufgrund der bestehenden Baumaßnahme vorgezogen umgesetzt.    

Die Stadtwerke nutzen die Tiefbauarbeiten, um eine neue Trinkwasserleitung zu verlegen. Diese bereitet einen später geplanten Ringschluss vor und verbessert so die Versorgungssicherheit. Mit weiteren Anpassungsarbeiten im Straßenraum gewährleistet die Stadt, dass der Radverkehr sicher und durchgängig geführt werden kann. Die vom Gemeinderat genehmigten Baukosten betragen maximal 426.625 Euro. 

Wegen der ergänzenden Bauarbeiten muss zusätzlich zu den bereits bestehenden Sperrungen der Verbindungsweg von der Felix-Wankel-Straße zum Karlsplatz voll gesperrt werden. Ebenfalls gesperrt ist der auf dieser Seite gelegene Geh- und Radweg. Anwohner müssen ihre Fahrzeuge für die Dauer der Sperrung an anderer Stelle parken. Der Zugang zum Christian-Schmidt-Platz ist ausschließlich über die Grabenstraße möglich. 

Die Umleitung für Fußgänger und Radfahrer führt über die Grabenstraße, den Durchgang zur Stadtmauer und die Unterführung am SE-Zentrum. Sämtliche Sperrungen und Umleitungen gelten voraussichtlich bis 21. Dezember. Die Felix-Wankel-Straße wird noch vor Weihnachten wieder für den Verkehr freigegeben. (snp)                 
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