Pressemitteilung

Donaueschingen, 9. September 2026

Umbau des Hindenburgrings

Freigabe Kreuzung Friedhofstraße

Mit der Fertigstellung der Straßenbaumaßnahmen im ersten Bauabschnitt des Hindenburgrings wird die Friedhofstraße pünktlich zum Schuljahresbeginn am kommenden Montag, 14. September 2026, wieder für den Verkehr freigegeben. Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt konzentrieren sich auf den Abschnitt Friedhofstraße bis zur Einmündung Villinger Straße. Darüber hinaus werden während des zweiten Bauabschnitts unter anderem auch die Gehwege in der nördlichen Villinger Straße hergestellt. Für Autofahrer ergeben sich abgesehen vom direkten Anschluss an die Friedhofstraße hinsichtlich der Umleitungsführung keine Änderungen.

Erweitertes Angebot des ÖPNVs

Neben den Bushaltestellen an der Friedhofstraße sind im ersten Bauabschnitt auf Höhe der Hans-Thoma-Höfe im Hindenburgring zwei weitere Bushaltestellen eingerichtet worden, die zukünftig sowohl vom Donaubus als auch vom Regionalverkehr angefahren werden.

Ab Montag, 14. September, werden die beiden neuen Haltestellen im Hindenburgring von den Linien 800, 810 und 820 bedient. Ab diesem Zeitpunkt entfällt die Haltestelle in der Dürrheimer Straße beim Autohaus Südstern. Für die Zeit bis zum Fahrplanwechsel und Fertigstellung der Baumaßnahmen im Dezember gilt für diese Linien ein befristeter Fahrplan (https://mein-move.de/fahrplaene).

Der Donaubus (Linie DS 3) fährt die neuen Haltestellen im Hindenburgring ebenfalls ab Montag, 14. September, an. Zudem werden ab der kommenden Woche die in der Friedhofstraße unter neuer Bezeichnung gelegenen Haltestellen Prinz-Karl-Egon -Straße (vormals Friedhofstraße) und Realschule (vormals Friedhof) vom Donaubus (Linie DS 3) wieder fahrplanmäßig bedient.

Für alle weiteren Buslinien sind die bisherigen Fahrpläne bis zum Fahrplanwechsel weiterhin gültig.