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Jugendhaus am Wasserturm: Rohbau nimmt Gestalt an

Die Bauarbeiten für das neue Jugendhaus am Wasserturm schreiten sichtbar voran. Derzeit nimmt das Gebäude konkrete Formen an, während der Rohbau in moderner Holzständerbauweise montiert wird.
Bereits für Mitte August ist die Dachdeckung vorgesehen, um den Bau wetterfest zu machen. Gemäß Bauzeitenplan folgen im September das Einsetzen der Fenster sowie die Errichtung der Fassade. Gegen Ende des Jahres geht das Projekt schließlich in die nächste Phase über: Neben dem Start des Innenausbaus beginnt dann auch schon die Herstellung der Außenanlagen. Die endgültige Fertigstellung des neuen Treffpunkts ist für das Frühjahr 2027 geplant.
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