Ein Unternehmen der EnBW

PRESSEMITTEILUNG	Unterer Brühl 2

19.10.2026	73479 Ellwangen

presse@netcom-bw.de

www.netcom-bw.de

Glasfaserausbau in Spaichingen: Bauarbeiten nach Insolvenz des Tiefbauunternehmens unterbrochen

Spaichingen/Ellwangen | Seit Mitte April läuft in Spaichingen der eigenwirtschaftliche Glasfaserausbau der NetCom BW. Rund 42 Kilometer Trasse sollen dabei gebaut und etwa 1.550 Hausanschlüsse realisiert werden. Das Projekt ist in sieben Bauabschnitte unterteilt. Begonnen wurde im Norden des Stadtgebiets. Dieser erste Abschnitt ist inzwischen weitgehend fertiggestellt. Seit Juli werden die dort neu hergestellten Hausanschlüsse Schritt für Schritt aktiv geschaltet.

Nun kommt es allerdings zu Verzögerungen, die die NetCom BW ausdrücklich bedauert. Das von der Netze BW als Generalunternehmerin eingesetzte Tiefbauunternehmen, die DATABAU Schwarzwald GmbH, ist insolvent und hat seinen Geschäftsbetrieb eingestellt. Die Bauarbeiten in Spaichingen ruhen deshalb vorerst. Die betroffenen Baustellen wurden in den vergangenen Wochen gesichert und in einen geordneten Zustand gebracht, sodass die Unterbrechung ohne zusätzliche Beeinträchtigungen für die Anwohner*innen erfolgen kann.

Gemeinsam mit der Netze BW arbeitet die NetCom BW mit Hochdruck an einer Lösung und an der Beauftragung eines geeigneten Nachfolgeunternehmens. Dazu stehen die Beteiligten in engem Austausch mit der Stadt Spaichingen. Nach heutigem Stand kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Wiederaufnahme einzelner Baumaßnahmen bis in das erste Quartal 2027 zieht. Bereits aktiv geschaltete Anschlüsse sind von der Situation nicht betroffen und können uneingeschränkt genutzt werden.

An den Ausbauplänen für Spaichingen hält die NetCom BW unverändert fest. Sobald belastbare Informationen zum weiteren Bauablauf vorliegen, informiert das Unternehmen die Bürger*innen. Die NetCom BW dankt allen Anwohner*innen für ihr Verständnis und ihre Geduld, sowohl während der bisherigen Bauphase als auch in der aktuellen Situation.

Alle Informationen zum Ausbau sowie zu Produkten und Angeboten der NetCom BW finden Interessierte unter www.netcom-bw.de/spaichingen.

NetCom BW GmbH

Die NetCom BW GmbH mit Sitz in Ellwangen wurde 2014 gegründet und ist eine Konzerngesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Mit ihren innovativen Dienstleistungen in den Geschäftsfeldern Datenkommunikation, Standortvernetzung, Telefonie und Services ist die NetCom BW eine anerkannte Größe im heimischen Telekommunikations- und IT-Markt. Zu den Kunden der NetCom BW zählen Privathaushalte, Industrie- und Gewerbebetriebe sowie kommunale Einrichtungen. Mit dem unternehmenseigenen Daten- und Sprachnetz per Lichtwellenleiter von rund 32.000 Kilometern verfügt die NetCom BW über eines der größten und modernsten Glasfasernetze in Baden-Württemberg.