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Fortschritt der Regionaltangente – 14.09. bis 20.09.2026

In der Woche vom 14. bis zum 20. September 2026 werden die Arbeiten für den Bau der Regionaltangente West auf dem Gebiet der Stadt Eschborn fortgesetzt. Dies umfasst folgende Maßnahmen:
· Bauwerkserdung, Anpassung der Oberleitungsanlagen und Rückbau des Gleismonitoring an der Bahn-Strecke 3611
· Herstellung der Tiefenentwässerung und der FL-Trasse im Bereich Eschborn Ost
· Herstellung des Kanals im Bereich der Haltestelle Eschborn Süd
· Freilegung und Bestandsaufnahme des Römerbrückchens über den Westerbach
· Herstellung des Leitungsgrabens und Oberflächensondierung im Bereich der Wilhelm-Fay-Straße 
· Herstellung der FL-Trasse im Bereich Eschborn West
Es bestehen weiterhin Sperrungen für den Rad- und Fußverkehr in der Elisabethenstraße östlich der Haltestelle Eschborn Süd und in der Lorscher Straße. Die Wilhelm-Fay-Straße ist für Autos gesperrt.

Allgemeine Informationen zum Bauprojekt unter www.regionaltangente-west.de, spezifische Informationen zum Fortschritt in Eschborn auch unter www.eschborn.de/rtw.
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