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Fortschritt der Regionaltangente – 21.09. bis 27.09.2026

In der Woche vom 21. bis zum 27. September 2026 werden die Arbeiten für den Bau der Regionaltangente West auf dem Gebiet der Stadt Eschborn fortgesetzt. Dies umfasst folgende Maßnahmen:
· Bauwerksprüfung und Abnahmeprüfung der inneren Erdung an der Bahn-Strecke 3611, zudem wird hier ein Haufwerk aufgesetzt und profiliert
· Herstellung der Tiefenentwässerung und der FL-Trasse im Bereich Eschborn Ost
· Herstellung des Kanals im Bereich der Haltestelle Eschborn Süd
· Rückbau einer Parkfläche und Herstellung des Leitungsgrabens im Bereich der Wilhelm-Fay-Straße 
· Herstellung der FL-Trasse im Bereich Eschborn West
Es bestehen weiterhin Sperrungen für den Rad- und Fußverkehr in der Elisabethenstraße östlich der Haltestelle Eschborn Süd und in der Lorscher Straße. Die Wilhelm-Fay-Straße ist für Autos gesperrt.

Allgemeine Informationen zum Bauprojekt unter www.regionaltangente-west.de, spezifische Informationen zum Fortschritt in Eschborn auch unter www.eschborn.de/rtw.
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