| Stadt Teublitz • Postfach 1164 • 93156 Teublitz |  |  | Ihr Ansprechpartner |
| --- | --- | --- | --- |
| An die lokalen Medien zur weiteren Verwendung |  |  | Thomas Stegerer |
|  |  |  | Telefon |
|  |  |  | 09471 9922-16 |
|  |  |  | Telefax |
|  |  |  | 09471 9922-616 |
|  |  |  | eMail |
|  |  |  | presse@teublitz.de |
| Ihr Zeichen • Ihre Nachricht vom | Unser Zeichen | Seite | Teublitz |
|  | FB 1/1.0 | 1 von 1 | 17.09.2026 |

PRESSEMITTEILUNG

Neuer Glanz für ein historisches Kulturgut

TEUBLITZ/SALTENDORF. Die Restaurierung der historischen Deckengemälde in der Marien-Wallfahrtskirche Saltendorf befindet sich auf der Zielgeraden. Bürgermeister Thomas Beer und Pfarrer Lucas Lobmeier nutzten die Gelegenheit, sich vor Ort ein Bild vom aktuellen Stand der Arbeiten zu machen. Noch im September sollen die Restaurierungsarbeiten abgeschlossen werden, Anfang Oktober ist der Rückbau des Gerüsts vorgesehen.

Im Mittelpunkt der Arbeiten stehen die fünf historischen Deckenbilder der Kirche. Dabei wurden die vorhandenen Gemälde nicht verändert oder neu gestaltet, sondern in ihrem Bestand erhalten und restauriert. Wie deutlich sich die Arbeiten auf das Erscheinungsbild auswirken, zeigt auch ein Vergleich mit Aufnahmen vor Beginn der Restaurierung: Farben, Figuren und zahlreiche Details der historischen Malereien kommen wieder wesentlich klarer zur Geltung.

Historische Substanz bleibt erhalten

Mit der Restaurierung der Deckengemälde ist der Künstler und Kirchenmaler Michael Hirschfeld betraut. Die Arbeiten sind Teil der umfangreichen Innenrenovierung der Marienkirche, die bereits seit dem Frühjahr läuft. Neben den Deckenmalereien umfasst die Gesamtmaßnahme unter anderem Arbeiten an Elektroinstallation, Beleuchtung und Heizung sowie weitere Maßnahmen zum Erhalt der historischen Ausstattung.

Bei seinem Besuch zeigte sich Bürgermeister Thomas Beer erfreut über den sichtbaren Fortschritt. Die fünf Deckengemälde seien nicht nur Teil der Kirche, sondern zugleich ein wertvoller Bestandteil des kulturellen Erbes Saltendorfs und der Stadt Teublitz. Umso wichtiger sei es, die historischen Malereien in ihrer ursprünglichen Form zu erhalten und damit auch für kommende Generationen zu bewahren.

Kulturgut für kommende Generationen bewahren

Dazu trägt auch die Stadt Teublitz finanziell bei. Der Stadtrat hatte im Juli 2026 beschlossen, den kulturellen Erhalt der fünf Deckenbilder mit 25.000 Euro zu fördern. Bereits in der damaligen Beratung wurde hervorgehoben, dass es sich dabei ausdrücklich um die Förderung eines bedeutenden historischen und kulturellen Wahrzeichens und nicht um eine kirchliche Zuwendung handelt.

Auch Pfarrer Lucas Lobmeier freute sich über den nahenden Abschluss der Restaurierung. Besonders wichtig sei, dass die historischen Gemälde erhalten und nicht verändert worden seien. Durch die behutsame Restaurierung könne ihr ursprünglicher Charakter bewahrt werden. Nach dem Abbau des Gerüsts Anfang Oktober werde sich schließlich wieder der freie Blick auf die Deckengemälde und ihre Wirkung im gesamten Kirchenraum eröffnen.

Zu Bild 1:

Bürgermeister Thomas Beer (links) und Pfarrer Lucas Lobmeier (rechts) verschafften sich vor Ort einen Eindruck von den restaurierten Deckengemälden in der Marien-Wallfahrtskirche Saltendorf. (Foto: Manuela Mandl)

Zu Bild 2:

Pfarrer Lucas Lobmeier (links) gab Bürgermeister Thomas Beer (rechts) Einblicke in die kirchliche Bedeutung der Gemälde. (Foto: Manuela Mandl)

Zum Bild „VORHER/NACHHER“:

Der Vergleich zeigt den Zustand eines der historischen Deckengemälde vor und nach der Restaurierung. Die vorhandene Malerei wurde dabei erhalten und nicht neu gestaltet. (Fotos: Michael Hirschfeld)

Die mit dieser Pressemitteilung gelieferten Bilder dienen ausschließlich der aktuellen Berichterstattung. Eine Nutzung der Bilder ist nur in Zusammenhang mit den in der Pressemitteilung dargelegten Inhalte erlaubt.