Stadt Hünfeld  Konrad-Adenauer-Platz 1  36088 Hünfeld

01-111-192/2-6-2:2/2026/kw38/3

Schriftstück/-Nr.:	00691564

Zentrale Steuerung 01-10

Postanschrift:	Konrad-Adenauer-Platz 1

36088 Hünfeld

Ansprechpartner:	Victoria Weber

Rathaus Zimmer E.13

Telefon:	(0 66 52) 180 - 147

Telefax:	(0 66 52) 180 - 188

E-Mail:	victoria.weber@huenfeld.de

Datum:	12.08.2026

*2835751617*

Verteiler:

PRESSEMITTEILUNG

Kanalbauarbeiten werden fertig gestellt

Tiefbauarbeiten für Versorgungsleitungen starten in Großenbacher Straße

Hünfeld. Die Kanalbauarbeiten in der Großenbacher Straße in Hünfeld werden diese Woche fertig gestellt. Das teilt das Tiefbauamt der Stadt Hünfeld mit. Ab Montag, 17. August, starten die Arbeiten für die Versorgungsleitungen der Stadtwerke.

Im Teilstück zwischen Molzbacher Straße und Wallweg wurden Kanäle mit Innendurchmessern von einem Meter verlegt – teilweise bis zu vier Meter tief. Vor allem zu Beginn der Bauarbeiten kam es zu Verzögerungen durch Starkregenereignisse, da eine Wasserhaltung der offenen Kanäle über Pumpen nicht mehr möglich war.

In der kommenden Woche beginnen in der Großenbacher Straße die Tiefbauarbeiten für die Versorgungsleitungen der Stadtwerke. Diese werden rechtzeitig zur anstehenden Heizperiode im Oktober 2026 fertiggestellt.

Daran schließt sich bei entsprechender Witterung der Aushub und der Rückbau des verrohrten Mühlgrabens, der Straßenbau von Hessen Mobil, die teilweise Erneuerung der Gehwege und der Bau des Parkseitenstreifens an.

2027 erfolgt der Lückenschluss im Straßenbau vom Mozartweg bis zum neu ausgebauten Straßenbereich der Einmündung zur Landerneauallee. In diesem Abschnitt wird die Trinkwasserleitung mit Hausanschlüssen erneuert.

i.A. Victoria Weber