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Stadt Hünfeld  Konrad-Adenauer-Platz 1  36088 Hünfeld




[bookmark: SS_Vorgangskennung]01-111-192/2-6-2:2/2026/kw38/3
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Postanschrift:	Konrad-Adenauer-Platz 1
	36088 Hünfeld
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	Konten der Stadt Hünfeld
	
	Allgemeine Sprechzeiten
	Sprechzeiten Bürgerbüro

	
	
	
	

	Kontoinhaber:
	Stadt Hünfeld - Stadtkasse -
	
	
	Montag bis Freitag
	08:00 – 12:00 Uhr
	Montag
	08:00 – 13:00 Uhr

	
	Sparkasse Hünfeld
	VR-Bank NordRhön e.G.
	
	
	
	Dienstag
	08:00 – 13:00 Uhr

	IBAN:
	DE71530501800070000920
	DE93530612300000003000
	
	
	
	
	14:30 – 17:00 Uhr

	BIC:
	HELADEF1FDS
	GENODEF1HUE
	
	
	
	Mittwoch
	08:00 – 13:00 Uhr

	
	
	
	
	Donnerstag
	14:00 – 18:00 Uhr
	Donnerstag
	08:00 – 18:00 Uhr

	Umsatzsteuer ID: DE 112397641
	Steuernummer 01822600206
	
	
	
	Freitag
	08:00 – 13:00 Uhr
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	PRESSEMITTEILUNG



Kanalbauarbeiten werden fertig gestellt
Tiefbauarbeiten für Versorgungsleitungen starten in Großenbacher Straße

Hünfeld. Die Kanalbauarbeiten in der Großenbacher Straße in Hünfeld werden diese Woche fertig gestellt. Das teilt das Tiefbauamt der Stadt Hünfeld mit. Ab Montag, 17. August, starten die Arbeiten für die Versorgungsleitungen der Stadtwerke. 

Im Teilstück zwischen Molzbacher Straße und Wallweg wurden Kanäle mit Innendurchmessern von einem Meter verlegt – teilweise bis zu vier Meter tief. Vor allem zu Beginn der Bauarbeiten kam es zu Verzögerungen durch Starkregenereignisse, da eine Wasserhaltung der offenen Kanäle über Pumpen nicht mehr möglich war. 

In der kommenden Woche beginnen in der Großenbacher Straße die Tiefbauarbeiten für die Versorgungsleitungen der Stadtwerke. Diese werden rechtzeitig zur anstehenden Heizperiode im Oktober 2026 fertiggestellt.

Daran schließt sich bei entsprechender Witterung der Aushub und der Rückbau des verrohrten Mühlgrabens, der Straßenbau von Hessen Mobil, die teilweise Erneuerung der Gehwege und der Bau des Parkseitenstreifens an. 

2027 erfolgt der Lückenschluss im Straßenbau vom Mozartweg bis zum neu ausgebauten Straßenbereich der Einmündung zur Landerneauallee. In diesem Abschnitt wird die Trinkwasserleitung mit Hausanschlüssen erneuert.      
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